Załącznik nr 1 do SIWZ

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie drzew i krzewów z powierzchni torfowiska stanowiącego siedlisko przyrodnicze 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością   
z *Schuechzerio-Caricerea*). Usuniętą biomasę należy zebrać i wynieść z terenu torfowiska ręcznie lub na specjalnych matach, poza jego obręb, a następnie wywieść przy użyciu metody zrywki podwieszonej lub nasiębiernej (ewentualnie ręcznie) na miejsce wskazane przez Nadleśnictwo Trzciel.

1. **Lokalizacja działań ochronnych**

Województwo lubuskie, gmina Pszczew, obręb ewid. Borowy Młyn działka o nr ewid. 2197. Według podziału PGL Lasy Państwowe: Nadleśnictwo Trzciel, Leśnictwo: Borowy Młyn, oddz.   
160-h (obszar Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002) – patrz: Ryc. nr 1.

1. **Cel działań ochronnych**

Poprawa stanu ochrony siedliska przyrodniczego 7140 w obszarze Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002, poprzez wycinkę drzew i krzewów z terenu torfowiska. Działanie realizowane jest na podstawie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   
w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r. poz. 979 ze zm.)   
i finansowane w ramach projektu nr POIS.02.04-00-00-0108/16 pn.: „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”.

1. **Zakres działań ochronnych**

Wycięcie drzew i krzewów na powierzchni około 1,18 ha wraz z usunięciem pozyskanej biomasy ręcznie lub na matach poza obszar torfowiska (Ryc. nr 1), a następnie jej transport (zrywka)   
na powierzchnie zlokalizowaną w Nadleśnictwie Trzciel, Leśnictwo Borowy Młyn oddz. 160-c; 160-g; 160-f; 16-i; – patrz: Ryc. nr 2. Jednocześnie powstałe stosy lub wały z pozyskanej biomasy nie powinny przekraczać 1 metra wysokości.

1. **Termin wykonania**

Do 30 października 2019 r.

1. **Ochrona środowiska w trakcie realizacji zamówienia**

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac przepisy dotyczące ochrony środowiska.



Ochrona środowiska powinna polegać na zabezpieczeniu przed

1) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem, itp. (w przypadku użycia pilarek do smarowania elementów tnących należy używać oleje biodegradowalne;

2) możliwością powstania pożaru;

3) przestrzeganiem przepisów obowiązujących na terenach objętych ochroną przyrodniczą.

1. **Bezpieczeństwo i higiena pracy**

1) Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych;

3) wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych;

4) Osoby wykonujące prace powinny znać procedury w razie wypadku, pożaru lub rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych.

5) Uznaje się wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

1. **Kontrola działań**

Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o etapach zaawansowania robót oraz terminach ich odbioru oraz wszelkich nieprawidłowościach/utrudnieniach występujących podczas realizacji przedmiotu zamówienia.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli przy udziale Wykonawcy postępu prac

w terenie.

1. **Odbiór robót**

Odbioru robót dokonają upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy oraz przedstawiciele Zamawiającego. Po zakończeniu robót zostanie sporządzony protokół odbioru potwierdzający bezusterkowe wykonanie zadania. Protokół będzie podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. Podpisany przez obie strony protokół potwierdzający bezusterkowe wykonanie zadania będzie podstawą do wystawienia rachunku/faktury przez Wykonawcę.

**Ryc. nr 1. Powierzchnia objęta wycinką drzew i krzewów**

****

**Ryc. nr 2. Miejsca złożenia pozyskanej biomasy w celu jej naturalnego rozkładu**

